Оценка эффективности реализации

муниципальной программы Протопоповского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Протопоповского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области на 2013 – 2023 годы»

за 2023 год

Оценка эффективности реализации муниципальной программы Протопоповского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Протопоповского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области на 2013 – 2023 годы» (далее – муниципальная программа) проведена в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Протопоповского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области, их формирования и реализации и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы Любинского муниципального района Омской области, утвержденным постановлением администрации Протопоповского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области № 91 от 06.11.2018 года.

В 2023 году на финансирование муниципальной программы было предусмотрено 701252 рублей, фактическое исполнение составило 701252 рублей   или  100 %.

Основное мероприятие. Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Протопоповского сельского поселения.

- Мероприятие 1. Организация водоснабжения населения.

Vf1=594038,00 рублей

Vp1=594038,00 рублей

V 1 = 594038,00/594038,00=1

- Мероприятие 2. Организация теплоснабжения населения.

Vf2=105738,00 рублей

Vp2=105738,00 рублей

V 2 = 105738,00/105738,00=1

- Мероприятие 3. Организация газоснабжения населения.

Vf3=738,00 рублей

Vp3=738,00 рублей

V 3 = 738/738=1

Расчет степени достижения значений целевых индикаторов мероприятий Программы

где:

- фактическое значение целевого индикатора g-го мероприятия;

- запланированное значение целевого индикатора g-го мероприятия.

Основное мероприятие. Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Протопоповского сельского поселения.

Мероприятие 1. Организация водоснабжения населения.

- Расчет степени достижения значения целевого индикатора «Исполнения мероприятия»:

Gf1=100 %

Gp1 =100 %

G 1= 100,0/100,0=1

Мероприятие 2. Организация теплоснабжения населения.

- Расчет степени достижения значения целевого индикатора «Исполнения мероприятия»:

Gf2=100 %

Gp2 =100 %

G 2= 100,0/100,0=1

Мероприятие 3. Организация газоснабжения населения.

- Расчет степени достижения значения целевого индикатора «Исполнения мероприятия»:

Gf3=100 %

Gp3 =100 %

G 3= 100,0/100,0=1

Расчет эффективности реализации мероприятий

где:

- степень достижения значения целевого индикатора g-го мероприятия;

- уровень финансового обеспечения g-го мероприятия.

Основное мероприятие. Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Протопоповского сельского поселения.

- Расчет эффективности реализации 1 мероприятия: Организация водоснабжения населения:

G1 =1

V1 =1

I1 =1

- Расчет эффективности реализации 2 мероприятия Организация теплоснабжения населения.

G2 =1

V2 =1

I2 =1

- Расчет эффективности реализации 3 мероприятия Организация газоснабжения населения.

G3 =1

V3 =1

I3 =1

Расчет эффективности реализации основных мероприятий

где:

- эффективность реализации мероприятий j-го основного мероприятия;

g - мероприятие j-го основного мероприятия (далее - g-е мероприятие);

k - количество g-х мероприятий.

- Расчет эффективности реализации основного мероприятия Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Протопоповского сельского поселения:

J2=(1+1+1) /3*100 % = 100 %

Расчет эффективности подпрограммы

где:

- эффективность реализации j-го основного мероприятия i-й подпрограммы;

- эффективность реализации q-й ведомственной целевой программы i-й подпрограммы;

j - основное мероприятие i-й подпрограммы (далее - j-е основное мероприятие);

q - ведомственная целевая программа i-й подпрограммы (далее - q-я ведомственная целевая программа);

m - количество j-х основных мероприятий;

p - количество q-х ведомственных целевых программ.

- Расчет эффективности реализации программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Протопоповского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области на 2013 – 2023 годы» :

J=(1) /1*100 % = 100 %

P=((1) /1 )/1*100= 100 %

Значение эффективности реализации программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Протопоповского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области на 2013 – 2023 годы» – 100 %.

Вывод: Выполнение муниципальной программы Любинского муниципального района Омской области ««Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Протопоповского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области на 2013 – 2023 год» за 2023 год эффективно.

Глава Протопоповского сельского поселения:                     Кин Г.О